VetFlow

ESPECIFICAÇÃO MESTRE DO SISTEMA VETERINÁRIO

Documento de execução para Google Antigravity + auditoria pelo OpenAI Codex

OBJETIVO DO DOCUMENTO Entregar à inteligência artificial uma definição suficientemente detalhada para planejar, construir, testar, integrar e documentar um sistema veterinário completo, modular, seguro e comercializável, evitando suposições silenciosas e retrabalho.

Versão 2.0 • Julho de 2026

Produto idealizado para operação da Clínica 4 Patas e futura comercialização nacional.

# 1. Como o Antigravity deve usar este documento

Este documento é uma especificação executável. Antes de escrever código, o agente deve ler integralmente a seção do módulo atual, identificar dependências, registrar dúvidas como suposições explícitas e produzir um plano de implementação verificável.

REGRA CENTRAL Não construir o sistema inteiro em uma única execução. Trabalhar por módulo, com entregas pequenas, testáveis e versionadas. Um módulo só pode ser considerado concluído quando seus critérios de aceite, testes e integrações estiverem aprovados.

Não alterar arquitetura, nomes de entidades, regras de negócio ou contratos de API sem registrar uma decisão arquitetural.

Não usar dados simulados como solução permanente. Mocks são permitidos apenas durante desenvolvimento e devem ser claramente identificados.

Não criar tela sem fluxo completo: carregamento, vazio, sucesso, validação, erro, sem permissão e concorrência.

Não armazenar regras críticas exclusivamente no frontend. Permissões, cálculos, status e validações devem ser garantidos no backend.

Não apagar registros clínicos ou financeiros de maneira destrutiva; utilizar cancelamento, inativação, versionamento e trilha de auditoria.

Não avançar para o próximo módulo com testes quebrados ou migrações inconsistentes.

Produzir README, decisões técnicas, mapa de rotas, contratos de API e instruções de execução em cada entrega.

## 1.1 Formato obrigatório de cada ciclo de trabalho

Analisar o requisito e listar dependências.

Criar ou atualizar o plano técnico do módulo.

Definir entidades, migrations, endpoints, permissões e estados da interface.

Implementar backend e testes de domínio.

Implementar frontend e testes de interface.

Integrar frontend-backend sem mocks permanentes.

Executar lint, typecheck, testes unitários, integração e fluxo ponta a ponta.

Produzir relatório com arquivos alterados, decisões, riscos e pendências.

Solicitar auditoria do Codex antes de marcar o módulo como estável.

## 1.2 Definição de pronto

| Área | Condição mínima para aprovação |
| --- | --- |
| Funcional | Todos os fluxos felizes e alternativos descritos no módulo funcionam. |
| Validação | Campos, transições e cálculos são validados no backend e refletidos no frontend. |
| Segurança | Autorização por clínica, unidade e função; sem exposição cruzada de dados. |
| Dados | Migrations reversíveis, integridade referencial, índices e seed mínimo. |
| Qualidade | Lint, typecheck e suíte de testes sem falhas. |
| UX | Estados de carregamento, vazio, erro, sucesso, confirmação e acessibilidade. |
| Auditoria | Ações críticas registradas com usuário, data, origem, antes e depois. |
| Documentação | Rotas, endpoints, modelos e procedimento de teste atualizados. |

# 2. Visão do produto

VetFlow será uma plataforma SaaS multiempresa para clínicas, hospitais veterinários, consultórios, centros de diagnóstico, pet shops e redes. O produto deve unir operação clínica, administrativa, financeira e comunicação com tutores em uma única base de dados.

| Princípio | Interpretação de produto |
| --- | --- |
| Paciente no centro | Toda informação clínica, financeira, documental e de comunicação deve convergir para a linha do tempo do animal. |
| Menos cliques | Ações frequentes devem ocorrer na tela contextual, sem navegação desnecessária. |
| Segurança clínica | Alertas, alergias, interações, permissões e histórico nunca podem ficar ocultos em momentos críticos. |
| Rastreabilidade | Toda alteração relevante precisa ser identificável e, quando aplicável, recuperável. |
| Automação responsável | Automatizar lembretes, lançamentos e documentos sem retirar a confirmação humana em ações clínicas ou financeiras. |
| Multiunidade | Separar operações por organização e unidade, permitindo visão consolidada apenas a perfis autorizados. |
| Mobile operacional | Equipe deve consultar e registrar informações essenciais em smartphones e tablets. |
| Comercializável | Arquitetura, implantação e configuração precisam servir outras clínicas sem customizações invasivas. |

## 2.1 Escopo de lançamento por ondas

| Onda | Objetivo | Módulos |
| --- | --- | --- |
| Onda 1 — Núcleo clínico | Operar consultas reais na 4 Patas. | Autenticação, organização, permissões, tutores, pacientes, agenda, triagem, atendimento, documentos básicos e cobrança simples. |
| Onda 2 — Operação hospitalar | Cobrir permanência e consumo assistencial. | Internação, prescrição hospitalar, passagem de plantão, estoque, compras, controlados, exames e procedimentos. |
| Onda 3 — Gestão completa | Reduzir trabalho administrativo e dar visão financeira. | Caixa, contas, conciliação, comissões, DRE, split manual, planos, assinaturas e dashboards. |
| Onda 4 — Ecossistema | Escalar e diferenciar o produto. | Portal/app do tutor, app da equipe, integrações, fiscal, laboratório, imagem, IA, marketing e rede de clínicas. |

# 3. Usuários, perfis e permissões

| Perfil | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Proprietário/Master da organização | Configura empresa, unidades, faturamento, integrações, usuários e visão consolidada. |
| Administrador da clínica | Gerencia operação, cadastros, agenda, preços, estoque, relatórios e equipe conforme delegação. |
| Recepcionista | Cadastra tutores e pacientes, agenda, faz check-in, orçamento, recebimento e comunicação. |
| Médico-veterinário | Acessa prontuário, realiza atendimento, prescreve, solicita exames, interna e emite documentos. |
| Auxiliar/Técnico veterinário | Executa triagem, cuidados, medicações delegadas, internação e registros permitidos. |
| Farmácia/Estoque | Gerencia produtos, lotes, inventário, requisições e dispensação. |
| Financeiro | Opera caixa, contas, conciliações, cobranças, relatórios e fechamento. |
| Laboratório/Imagem | Visualiza solicitações, registra coleta, processamento, resultados e anexos. |
| Gestor clínico | Audita prontuários, protocolos, produtividade, qualidade e indicadores clínicos. |
| Tutor | Acessa dados próprios, agenda, documentos, lembretes, pagamentos e histórico liberado. |
| Suporte SaaS | Atua com impersonação controlada, logs e ferramentas de suporte sem acesso irrestrito. |

A permissão deve ser baseada em ações, não apenas em páginas. Exemplo: view_patient, edit_patient_demographics, create_clinical_note, sign_clinical_note, cancel_invoice, view_cost, dispense_controlled_drug. O backend deverá verificar todas as ações.

## 3.1 Escopo de acesso

Organização: impede qualquer vazamento entre clientes SaaS.

Unidade: restringe dados e operação à unidade permitida.

Equipe/profissional: pode limitar agenda e produtividade.

Paciente/tutor: portal externo enxerga apenas informações liberadas e pertencentes ao usuário.

Campo sensível: custos, margens, dados clínicos restritos e controlados exigem permissão específica.

# 4. Arquitetura técnica recomendada

O Antigravity pode propor ajustes, mas deve preservar separação clara entre domínio, infraestrutura e interface. A recomendação abaixo prioriza produtividade, testes e evolução SaaS.

| Camada | Tecnologia recomendada | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js 15+, React, TypeScript, Tailwind ou MUI, React Query, React Hook Form, Zod | SSR apenas quando útil; telas operacionais predominantemente client-side com cache controlado. |
| Backend | NestJS com TypeScript ou FastAPI/Python | API modular, validação forte, documentação OpenAPI, jobs assíncronos e testes. |
| Banco | PostgreSQL | UUID, timestamps com timezone, índices, constraints, transações e Row Level Strategy no aplicativo. |
| ORM | Prisma/Drizzle ou SQLAlchemy | Migrations versionadas e revisão de queries críticas. |
| Cache e filas | Redis + BullMQ/Celery | Lembretes, geração de PDFs, importações, notificações e tarefas demoradas. |
| Arquivos | S3 compatível | URLs assinadas, antivírus, metadados e política de retenção. |
| Autenticação | JWT curto + refresh rotacionado ou provedor confiável | MFA para perfis administrativos, revogação de sessão e logs. |
| Realtime | WebSocket/SSE | Atualização de agenda, fila, internação e status sem recarregar. |
| Observabilidade | OpenTelemetry + Sentry + logs estruturados | Correlação por request, organização e usuário. |
| Infraestrutura | Docker, CI/CD, ambientes dev/staging/prod | Deploy reproduzível, backups e migração segura. |

## 4.1 Estrutura de monorepo sugerida

ESTRUTURA apps/web • apps/api • apps/mobile (futuro) • packages/ui • packages/contracts • packages/config • packages/testing • docs/adr • infra/

packages/contracts deve conter tipos, schemas e enums compartilhados, sem lógica de infraestrutura.

packages/ui deve conter componentes reutilizáveis e acessíveis, sem regras específicas de um módulo.

Cada módulo backend deve expor domínio, casos de uso, persistência, controladores e testes.

Não importar diretamente entidades de banco no frontend; usar DTOs e contratos estáveis.

## 4.2 Requisitos não funcionais

| Requisito | Meta inicial |
| --- | --- |
| Disponibilidade | 99,5% no piloto; arquitetura preparada para 99,9%. |
| Performance | P95 de API operacional abaixo de 500 ms; pesquisa comum abaixo de 1 s. |
| Agenda | Abrir visão semanal com dados usuais em até 2 s. |
| Escalabilidade | Suportar inicialmente 100 organizações e 1.000 usuários simultâneos sem reescrita. |
| Backup | Backup diário completo, incremental quando possível, teste periódico de restauração. |
| Privacidade | LGPD, minimização, consentimento, exportação e anonimização quando legalmente possível. |
| Acessibilidade | WCAG 2.1 AA nas funções principais; teclado e leitores de tela. |
| Compatibilidade | Chrome/Edge/Safari atuais; layout responsivo a partir de 360 px. |
| Regionalização | pt-BR, moeda BRL, timezone da unidade e formatos configuráveis. |

# 5. Modelo de dados fundamental

Toda tabela de negócio deve conter id UUID, organization_id, created_at, updated_at e, quando aplicável, created_by, updated_by, unit_id, deleted_at/inactivated_at e version para controle otimista.

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| Organization | Empresa cliente do SaaS. |
| Unit | Unidade física/operacional. |
| User | Conta autenticada. |
| Role / Permission | Autorização granular. |
| StaffProfile | Dados profissionais, conselho, especialidades e vínculo. |
| Tutor | Responsável pelo animal. |
| TutorContact | Telefones, e-mails e preferências. |
| Address | Endereço reutilizável. |
| Patient | Animal/paciente. |
| PatientTutor | Relação N:N com titularidade e permissões. |
| ClinicalAlert | Alergias, riscos e alertas ativos. |
| Appointment | Agendamento. |
| AppointmentResource | Sala, equipamento, profissional ou setor reservado. |
| CheckIn / Queue | Chegada e fila operacional. |
| Encounter | Atendimento clínico. |
| Triage | Triagem e sinais vitais. |
| Anamnesis | Anamnese versionada. |
| PhysicalExam | Exame físico versionado. |
| Diagnosis | Hipótese e diagnóstico. |
| CarePlan | Conduta/plano terapêutico. |
| Prescription | Receita ambulatorial. |
| ExamOrder / ExamResult | Solicitação e resultado. |
| ProcedureRecord | Procedimento executado. |
| Document | Documento clínico emitido. |
| Hospitalization | Internação. |
| InpatientPrescription | Prescrição hospitalar. |
| MedicationAdministration | Checagem de medicação. |
| Bed / Ward | Leito, baia e setor. |
| InventoryItem / Batch | Produto e lote. |
| StockMovement | Movimentação imutável de estoque. |
| ControlledDrugLedger | Livro de controlados. |
| Service / PriceTable | Catálogo e preços. |
| Estimate / Invoice | Orçamento e cobrança. |
| Payment / CashSession | Pagamento e caixa. |
| Payable / Receivable | Contas financeiras. |
| CommissionRule / CommissionEntry | Comissões. |
| Plan / Subscription | Planos de saúde/assinaturas. |
| Message / Notification | Comunicação e lembretes. |
| AuditLog | Trilha de auditoria. |
| Attachment | Arquivo com metadados e vínculo. |

## 5.1 Regras globais de integridade

Um paciente pode ter vários tutores, mas deve existir um responsável principal ativo.

CPF e e-mail não devem ser globalmente únicos entre organizações; a unicidade é contextual.

Prontuário assinado não pode ser sobrescrito: correções devem gerar adendo e histórico.

Movimentações de estoque e lançamentos financeiros são imutáveis; correções geram estorno vinculado.

Status devem ser alterados por comandos/casos de uso, nunca por edição genérica.

Toda referência a valor monetário deve usar decimal ou centavos inteiros, nunca float.

Timestamps são armazenados em UTC e apresentados no timezone da unidade.

Arquivos devem conter hash, mime type, tamanho, responsável e política de visibilidade.

# 6. Design system e comportamento das telas

O visual deverá seguir os mockups já definidos: navegação lateral azul-marinho, superfícies claras, acento roxo, cartões arredondados, hierarquia tipográfica forte e cores semânticas suaves. O design deve ser um sistema consistente, não páginas isoladas.

| Token | Orientação |
| --- | --- |
| Cor primária | Roxo/índigo para ações principais e seleção. |
| Navegação | Azul-marinho escuro, alto contraste e estado ativo evidente. |
| Sucesso | Verde; nunca depender somente da cor, incluir texto/ícone. |
| Atenção | Âmbar; usado para atraso, pendência e risco não crítico. |
| Crítico | Vermelho; emergência, alergia, erro destrutivo ou dado clínico crítico. |
| Espaçamento | Escala consistente de 4/8/12/16/24/32 px. |
| Formulários | Label persistente, ajuda contextual, erro próximo e campos agrupados por objetivo. |
| Tabelas | Cabeçalho fixo quando necessário, filtros claros, seleção e ações por linha. |
| Modal | Usar apenas para tarefas curtas; fluxos longos devem abrir página ou drawer. |
| Responsividade | Desktop completo; tablet operacional; mobile com ações essenciais. |

## 6.1 Estados obrigatórios de componentes

default, hover, focus, active, disabled e loading;

campo válido, inválido, obrigatório e somente leitura;

lista carregando, vazia, filtrada sem resultado, erro e offline;

ação otimista com rollback quando apropriado;

confirmação para cancelamento, exclusão lógica, estorno e finalização;

skeleton para carregamentos estruturais e spinner apenas para ações curtas.

# 7. Módulo 0 — Fundação, autenticação e configuração

Este é o primeiro módulo técnico. Ele não é o primeiro fluxo visível para a clínica, mas é pré-requisito para todos os demais.

| Funcionalidade | Requisitos |
| --- | --- |
| Login | E-mail/senha, recuperação, sessão segura, rate limit, bloqueio progressivo e MFA configurável. |
| Organização | Razão social, nome fantasia, CNPJ, contatos, logo, timezone, moeda e parâmetros. |
| Unidades | Endereço, horários, setores, salas, estoques, caixas, profissionais e feriados. |
| Usuários | Convite, ativação, inativação, função, unidade, vínculo profissional e sessão. |
| Papéis e permissões | Papéis padrão e personalizados; matriz de ações. |
| Configurações clínicas | Espécies, raças, sexos, pelagens, motivos, protocolos, modelos de documentos. |
| Configurações comerciais | Serviços, produtos, tabelas de preço, descontos e formas de pagamento. |
| Auditoria | Tela pesquisável por usuário, módulo, entidade, ação e período. |

## Fluxos principais

Criar organização → criar primeira unidade → cadastrar administrador → selecionar configurações iniciais.

Administrador convida funcionário → funcionário define senha → aceita termos → recebe permissões.

Administrador altera papel → sessões e caches de autorização são invalidados.

Suporte acessa organização por impersonação → exige motivo → banner permanente → registro integral no log.

# 8. Módulo 1 — Cadastros de tutores e pacientes

## 8.1 Cadastro de tutor

Nome completo / razão social

CPF/CNPJ com validação e opção de não informado justificado

Data de nascimento

Telefones e WhatsApp

E-mails

Endereço completo

Contato de emergência

Preferência de canal e consentimentos

Observações administrativas

Situação: ativo, inativo, bloqueado para crédito

Origem do cliente e tags

Anexos e documentos

Busca de duplicidade deve considerar CPF/CNPJ, telefone e e-mail dentro da organização. A IA deve sugerir possível duplicidade, mas jamais mesclar automaticamente.

## 8.2 Cadastro de paciente

| Grupo | Campos e comportamentos |
| --- | --- |
| Identificação | Nome, foto, espécie, raça, sexo, status reprodutivo, data de nascimento aproximada ou exata, cor/pelagem, microchip, pedigree e identificação externa. |
| Dados físicos | Peso atual, unidade, porte e escore corporal opcional. |
| Responsáveis | Tutor principal, cotutores, autorização para decisões e retirada. |
| Saúde | Alergias, doenças crônicas, medicações contínuas, restrições, comportamento, risco de fuga/agressividade. |
| Preventivo | Vacinas, vermífugo, antiparasitário, próximos lembretes. |
| Administrativo | Plano, convênio, tags, origem, situação e observações. |
| Documentos | Fotos, carteirinha, laudos e termos. |

## Fluxos principais

Pesquisar tutor → criar ou selecionar → cadastrar paciente → registrar alertas → salvar → oferecer agendamento.

Na tela do tutor, exibir todos os pets, pendências, próximas vacinas, débitos e últimas visitas.

Na tela do paciente, exibir cabeçalho clínico persistente e linha do tempo unificada.

Troca de tutor principal deve preservar histórico e exigir motivo.

# 9. Módulo 2 — Agenda, recursos e fila

A agenda deve ser uma das melhores experiências do produto. Ela precisa combinar visão temporal, disponibilidade de recursos, contexto clínico e operação da recepção.

| Área | Requisitos detalhados |
| --- | --- |
| Visões | Dia, semana, mês, lista e agenda por profissional/recurso. |
| Filtros | Unidade, profissional, setor, sala, serviço, espécie, status, prioridade, origem e plano. |
| Recursos | Profissional, sala, centro cirúrgico, equipamento, banho/tosa e internação. |
| Agendamento | Tutor/paciente, serviço, duração, profissional, data/hora, recurso, prioridade, origem, observação e lembrete. |
| Recorrência | Vacinas, sessões, retornos e tratamentos; editar ocorrência ou série. |
| Disponibilidade | Escala, bloqueios, intervalo, feriado, afastamento, duração e conflito. |
| Status | Rascunho, agendado, confirmado, chegou, aguardando, triagem, em atendimento, concluído, faltou, cancelado. |
| Lista de espera | Preferências de dia/hora e preenchimento de cancelamento. |
| Encaixe | Criar em intervalo permitido, registrar motivo e responsável. |
| Comunicação | Confirmação e lembretes por WhatsApp/e-mail/SMS com log. |

## 9.1 Fluxo de novo agendamento

Buscar tutor/paciente; permitir cadastro rápido sem perder o contexto.

Selecionar serviço; carregar duração, preço sugerido, requisitos e recursos.

Selecionar unidade, profissional e recurso; consultar disponibilidade.

Detectar conflitos e justificar exceção conforme permissão.

Definir lembretes, observações, prioridade e origem.

Salvar e enviar confirmação; criar evento e log de comunicação.

## 9.2 Regras de conflito

Não permitir sobreposição do mesmo profissional ou recurso, salvo permissão de encaixe.

Considerar tempo de preparação e limpeza quando configurado.

Bloqueio de agenda tem prioridade sobre disponibilidade padrão.

Atendimento iniciado mantém vínculo mesmo após alteração do horário.

Arrastar e soltar deve chamar o mesmo caso de uso do formulário, com validação completa.

# 10. Módulo 3 — Atendimento clínico ambulatorial

O atendimento é um fluxo guiado, mas não rígido. O profissional pode navegar entre etapas, salvar rascunho e finalizar somente quando os itens obrigatórios do tipo de atendimento estiverem completos.

## 10.1 Estrutura da tela principal

Cabeçalho persistente do paciente: foto, identificação, tutor, peso, alertas e visita atual.

Abas: Visão geral, Triagem, Anamnese, Exame físico, Diagnóstico, Conduta, Receita, Exames, Procedimentos, Documentos, Orçamento, Retorno, Histórico.

Coluna lateral: sinais vitais recentes, ações rápidas, pendências e histórico resumido.

Linha do tempo do atendimento com autor e horário de cada ação.

Autosave seguro com indicador de salvamento e recuperação de rascunho.

## 10.2 Triagem

| Grupo | Campos |
| --- | --- |
| Entrada | Motivo, queixa principal, prioridade, origem e observações. |
| Sinais vitais | Temperatura, FC, FR, TPC, hidratação, pressão, glicemia, SpO2, peso e dor. |
| Alertas | Dispneia, convulsão, sangramento, colapso, dor intensa, alteração neurológica e outros. |
| Classificação | Normal, prioritário, urgente e emergência, configurável por unidade. |
| Linha do tempo | Chegada, triagem iniciada/concluída e encaminhamento. |

Valores fora da faixa de referência devem ser destacados, mas a faixa varia por espécie, idade e contexto. O sistema não deve diagnosticar automaticamente.

## 10.3 Anamnese

Queixa principal e evolução;

histórico médico e cirúrgico;

alimentação, ingestão de água, urina e fezes;

ambiente, acesso à rua, contactantes e viagens;

comportamento e alterações recentes;

vacinação, vermifugação e ectoparasitas;

alergias, reações adversas e medicamentos em uso;

sistemas direcionados conforme espécie e queixa;

anexos de fotos, vídeos e documentos.

## 10.4 Exame físico

Estado geral e consciência

mucosas, TPC e hidratação

auscultação cardíaca e pulmonar

palpação abdominal

pele e anexos

linfonodos

sistema neurológico

sistema musculoesquelético

olhos, ouvidos e cavidade oral

escore corporal e escala de dor

campos customizados por especialidade

## 10.5 Diagnóstico e conduta

| Elemento | Regra |
| --- | --- |
| Hipóteses | Lista ordenada, probabilidade e justificativa opcional. |
| Diagnóstico principal | Pode ser provisório ou definitivo; termo clínico e código quando disponível. |
| Classificação | Agudo/crônico, primário/secundário, recorrente e gravidade. |
| Prognóstico | Favorável, reservado, desfavorável ou indeterminado. |
| Conduta | Tratamento, dieta, cuidados, restrições e orientações. |
| Plano | Reavaliação, parâmetros de monitoramento e sinais de alerta para o tutor. |
| Assinatura | Finalização clínica exige profissional habilitado; versão assinada fica imutável. |

## 10.6 Receita veterinária

Selecionar medicamento por catálogo ou digitação livre conforme permissão.

Campos: concentração, apresentação, dose, unidade, via, frequência, duração, quantidade e instruções.

Modelos pessoais e institucionais, sempre editáveis antes da emissão.

Gerar PDF com identificação do paciente, tutor, clínica, veterinário, CRMV e assinatura.

Receitas de medicamentos sujeitos a controle devem seguir fluxo e modelos separados, sem presumir conformidade legal automática.

Registrar versão, emissão, reimpressão, cancelamento e compartilhamento.

## 10.7 Exames e procedimentos

Catálogo configurável por laboratório, imagem e unidade.

Solicitação com material, preparo, urgência, laboratório, hipótese e observação.

Status: solicitado, autorizado, coletado, enviado, processando, disponível, revisado, cancelado.

Resultados estruturados e arquivo; valores críticos exigem alerta e confirmação.

Procedimentos registram horário, responsável, local, materiais, lote, custo e intercorrência.

Consumo de materiais pode gerar saída automática de estoque após confirmação.

## 10.8 Documentos, orçamento, retorno e finalização

Documentos: atestado, declaração, encaminhamento, pedido de exame, termo e modelos personalizados.

Orçamento recebe serviços, procedimentos e produtos do atendimento; permite desconto conforme alçada.

Retorno registra prazo, data opcional, motivo, tarefas e lembretes.

Finalização mostra resumo clínico, itens cobrados, pendências, documentos e próximos passos.

Não permitir encerramento com cobrança obrigatória sem tratamento definido pela configuração: bloquear ou gerar pendência.

Após finalizar, alterações clínicas viram adendo; alterações financeiras seguem estorno ou ajuste autorizado.

## 10.9 Critérios de aceite do atendimento

Do check-in à finalização sem recarregar páginas manualmente.

Dois usuários não sobrescrevem silenciosamente o mesmo registro.

Alerta clínico aparece em todos os pontos de decisão.

Rascunho é recuperado após falha de conexão ou sessão expirada.

PDFs preservam dados e assinatura da versão emitida.

Itens clínicos e financeiros têm vínculos rastreáveis, mas podem ser corrigidos por estorno/adendo.

# 11. Módulo 4 — Internação e hospitalização

A internação deve funcionar 24 horas, com foco em segurança de medicação, passagem de plantão e visualização rápida do estado dos pacientes.

| Área | Requisitos |
| --- | --- |
| Admissão | Origem, motivo, diagnóstico, risco, setor, baia, responsável, previsão e termo. |
| Mapa | Visão por setor/baia, ocupação, isolamento, criticidade e profissional. |
| Prescrição | Medicamentos, fluidos, alimentação, aferições, cuidados e procedimentos com horários. |
| Execução | Checagem por horário, executor, atraso, motivo de não execução e dupla checagem configurável. |
| Evolução | Modelo SOAP ou livre, sinais vitais, balanço hídrico, dor e anexos. |
| Plantão | Resumo automático + edição humana, pendências, intercorrências e prioridades. |
| Visita | Agendamento, registro, orientações e comunicação com tutor. |
| Alta | Resumo, receita, cuidados, retorno, cobrança e liberação da baia. |
| Desfechos | Alta, transferência, evasão, óbito e outros, com documentos específicos. |

## 11.1 Segurança de medicação

Exibir paciente, medicamento, dose, via, horário e observações antes da checagem.

Registrar lote quando o item exige rastreabilidade.

Alertar alergia ou restrição sem bloquear silenciosamente; exigir justificativa e permissão para override.

Atraso deve ser visível na central de tarefas.

Alteração de prescrição preserva horários anteriores e cria nova versão.

Medicamento não administrado exige motivo padronizado e comentário quando necessário.

# 12. Módulo 5 — Estoque, compras e controlados

| Submódulo | Requisitos |
| --- | --- |
| Catálogo | Produto, serviço, medicamento, princípio ativo, apresentação, unidade e conversões. |
| Lotes | Fornecedor, nota, lote, validade, custo, quantidade, localização e status. |
| Movimentos | Entrada, consumo, venda, transferência, ajuste, perda, devolução e estorno. |
| Requisição | Solicitação interna, separação, entrega e confirmação. |
| Inventário | Contagem cega, divergência, aprovação e ajuste rastreado. |
| Compras | Necessidade, cotação, pedido, recebimento e vínculo com conta a pagar. |
| Alertas | Estoque mínimo, vencimento, ruptura, lote bloqueado e consumo anormal. |
| Controlados | Livro por movimentação, responsável, paciente, prescrição, lote, saldo e impressão. |
| Custos | Custo médio/por lote, sem expor a perfis não autorizados. |

O saldo é consequência das movimentações, não um número editável. Ajustes devem criar movimentos de correção. O consumo deve usar FEFO por padrão, mas permitir seleção autorizada de lote.

# 13. Módulo 6 — Financeiro, caixa e faturamento

| Área | Requisitos |
| --- | --- |
| Orçamento | Versões, validade, autorização, desconto, itens e conversão em cobrança. |
| Cobrança | Fatura por atendimento, internação, venda ou assinatura. |
| Pagamento | Dinheiro, PIX, cartão, link, boleto, crédito interno e combinação. |
| Parcelamento | Parcelas, vencimentos, taxas e recebimento parcial. |
| Caixa | Abertura, suprimento, sangria, recebimento, estorno e fechamento. |
| Contas a receber | Baixa, atraso, renegociação, cobrança e conciliação. |
| Contas a pagar | Fornecedor, categoria, centro de custo, competência, anexos e aprovação. |
| Conciliação | Importação de extrato/maquininha, correspondência e divergência. |
| Comissões | Regra por serviço/produto/profissional, competência, estorno e fechamento. |
| DRE e indicadores | Receita, custo, margem, despesas e visão por unidade/período. |
| Split manual | Conta de espera, alocação manual a fornecedores/prestadores e rastreabilidade. |

## 13.1 Regras financeiras críticas

Nenhum pagamento pode ser apagado; usar estorno vinculado.

Desconto exige motivo e alçada.

Fechamento de caixa bloqueia edição comum do período.

Competência e fluxo de caixa devem ser armazenados separadamente.

Comissão deve considerar cancelamento, estorno e inadimplência conforme regra.

Split manual não altera artificialmente faturamento fiscal; é apenas alocação gerencial/financeira e deve ser validado com contabilidade.

# 14. Módulo 7 — Planos, convênios e assinaturas

Cadastro de plano, faixa, mensalidade, carência, cobertura, periodicidade e limites.

Assinatura por tutor e pets, dependentes, desconto progressivo e vigência.

Elegibilidade verificada no orçamento e atendimento.

Autorização prévia quando aplicável.

Controle de consumo, coparticipação quando existir e itens não cobertos.

Cobrança recorrente, inadimplência, suspensão, cancelamento e reativação.

Carteirinha digital e histórico de cobertura.

Separar planos próprios da clínica e convênios externos.

# 15. Módulo 8 — Comunicação e experiência do tutor

| Canal/área | Funcionalidades |
| --- | --- |
| WhatsApp | Confirmação, lembrete, documentos, retorno, cobrança e mensagens transacionais. |
| E-mail/SMS | Fallback e comunicações configuradas. |
| Central de mensagens | Histórico por tutor/paciente, modelos e opt-out. |
| Portal/App | Pets, agenda, documentos, vacinas, faturas, pagamentos e orientações liberadas. |
| Consentimentos | Registro de finalidade, versão do termo e revogação. |
| Notificações internas | Tarefas, resultados, atrasos, estoque e financeiro. |

Mensagens clínicas devem indicar o autor e não podem substituir orientação emergencial. Informações sensíveis só devem ser enviadas ao contato autorizado.

# 16. Módulo 9 — Relatórios, dashboards e inteligência

Agenda: ocupação, faltas, cancelamentos, tempo de espera e conversão.

Clínico: atendimentos, retornos, diagnósticos, exames, internações e desfechos.

Estoque: giro, ruptura, perda, vencimento, consumo e inventário.

Financeiro: faturamento, recebimento, inadimplência, ticket, margem, DRE e fluxo de caixa.

Equipe: produtividade com contexto, sem métricas clínicas simplistas.

Planos: vidas, receita recorrente, utilização, sinistralidade gerencial e churn.

Auditoria: ações sensíveis, estornos, descontos, alterações de prontuário e acesso.

Exportação CSV/XLSX/PDF respeitando permissões e filtros.

## 16.1 Inteligência artificial — fase posterior

LIMITES DA IA IA pode resumir prontuário, sugerir organização de texto, sinalizar inconsistências e auxiliar interpretação. Nunca deve prescrever, diagnosticar ou executar decisão clínica automaticamente. Toda saída clínica deve ser apresentada como apoio e exigir revisão profissional.

Resumo da linha do tempo com links para fontes.

Ditado e estruturação de anamnese com confirmação.

Sugestão de campos ausentes e possíveis inconsistências.

Análise de exames com referência explícita e aviso de limitação.

Previsão operacional de demanda, estoque e agenda.

Detecção de duplicidade, fraude ou anomalia com revisão humana.

# 17. Fluxos ponta a ponta obrigatórios

| Fluxo | Cadeia completa |
| --- | --- |
| Consulta agendada | Cadastro/localização do tutor → paciente → agendamento → confirmação → check-in → triagem → atendimento → receita/exames/procedimentos → orçamento → pagamento → retorno → comunicação. |
| Emergência sem cadastro | Cadastro mínimo → classificação de risco → atendimento imediato → completar cadastro → cobrança e documentos. |
| Internação após consulta | Atendimento → decisão de internar → orçamento/termo → escolha de setor/baia → prescrição → execução → evoluções → alta → cobrança. |
| Resultado de exame | Solicitação → autorização → coleta → processamento → resultado → alerta ao veterinário → revisão → liberação ao tutor. |
| Consumo de medicamento | Prescrição/procedimento → seleção de lote → administração/execução → movimento de estoque → lançamento financeiro → auditoria. |
| Venda de produto | Tutor/paciente opcional → produto/lote → preço/desconto → pagamento → saída de estoque → comprovante. |
| Cancelamento com pagamento | Localizar cobrança → calcular política → estorno/reembolso/crédito → ajuste de comissão → log. |
| Plano de saúde | Adesão → carência → elegibilidade → atendimento coberto → consumo/limite → cobrança recorrente → relatório. |
| Troca de plantão | Internações ativas → resumo automático → pendências → conferência do profissional → aceite do próximo plantão. |

# 18. Padrões de API, validação e eventos

API versionada em /api/v1.

Respostas de erro com code estável, mensagem humana, detalhes de campo e correlation_id.

Paginação por cursor em listas grandes; offset apenas onde suficiente.

Filtros e ordenação documentados.

Idempotency-Key em pagamentos, comunicações e ações suscetíveis a repetição.

Controle de versão otimista com conflito 409 em registros editáveis.

Eventos de domínio para integrações: appointment.created, encounter.closed, stock.moved, payment.received, exam.resulted etc.

Webhooks assinados, repetição com backoff e log de entrega.

## 18.1 Máquinas de estado essenciais

| Entidade | Estados sugeridos |
| --- | --- |
| Appointment | draft → scheduled → confirmed → checked_in → waiting → in_triage → in_service → completed ¦ no_show ¦ cancelled |
| Encounter | draft → in_progress → awaiting_results → completed → amended |
| ExamOrder | requested → authorized → collected → sent → processing → resulted → reviewed → released ¦ cancelled |
| Hospitalization | planned → admitted → active → discharge_planned → discharged ¦ transferred ¦ deceased ¦ cancelled |
| Invoice | draft → open → partially_paid → paid ¦ overdue ¦ cancelled ¦ refunded |
| PurchaseOrder | draft → approved → ordered → partially_received → received ¦ cancelled |

# 19. Estratégia de testes e auditoria pelo Codex

| Nível | Cobertura esperada |
| --- | --- |
| Unitário | Regras de negócio, cálculos, transições de status, permissões e validações. |
| Integração | Banco real em container, migrations, repositórios, filas e armazenamento. |
| Contrato | Frontend e backend aderem aos schemas compartilhados. |
| E2E | Fluxos ponta a ponta prioritários em navegador. |
| Segurança | Isolamento multi-tenant, autorização, upload, injeção, rate limit e sessão. |
| Performance | Agenda, busca global, timeline e relatórios mais usados. |
| Regressão visual | Componentes e telas principais em múltiplos tamanhos. |
| Backup/restore | Restaurar ambiente de teste e validar integridade. |

## 19.1 Checklist de auditoria para o Codex

Encontrar violações de isolamento entre organizações.

Procurar endpoints sem autorização ou validação backend.

Identificar condições de corrida, double-submit e ausência de idempotência.

Auditar cálculos monetários, arredondamento, estornos e comissões.

Revisar migrations destrutivas e queries N+1.

Verificar perda de histórico em edições clínicas e financeiras.

Criar testes para bugs encontrados antes de corrigir.

Analisar dependências vulneráveis, segredos e configurações inseguras.

Revisar acessibilidade, responsividade e estados de erro.

Gerar relatório por severidade: crítico, alto, médio, baixo e melhoria.

# 20. Ordem de implementação recomendada

| Sprint/Bloco | Entrega |
| --- | --- |
| 0 | Monorepo, CI, banco, autenticação, organização, unidade, auditoria e design system. |
| 1 | Usuários, papéis, permissões e configurações básicas. |
| 2 | Tutores, pacientes, alertas clínicos, busca global e timeline. |
| 3 | Agenda, recursos, disponibilidade, confirmação e fila/check-in. |
| 4 | Triagem, anamnese, exame físico e rascunho do atendimento. |
| 5 | Diagnóstico, conduta, receita, exames, procedimentos e documentos. |
| 6 | Orçamento simples, pagamento, retorno e finalização do atendimento. |
| 7 | Piloto interno: correções, observabilidade, backup e treinamento. |
| 8–10 | Internação e prescrição hospitalar. |
| 11–13 | Estoque, lotes, compras e controlados. |
| 14–17 | Financeiro completo, caixa, conciliação, comissões e DRE. |
| 18+ | Planos, portal/app, integrações, fiscal, relatórios avançados e IA. |

Cada bloco deve terminar com tag de versão, changelog, demonstração e banco migrável. O piloto não deve aguardar todos os módulos; ele começa após o núcleo clínico e cobrança simples.

# 21. Prompt mestre para iniciar o Antigravity

PROMPT — COPIAR E COLAR Você é o engenheiro principal do produto VetFlow. Leia integralmente o documento “Especificação Mestre VetFlow”. Não tente construir todo o sistema de uma vez. Comece pelo bloco solicitado e trate o documento como fonte de verdade. Antes de codificar: 1. Resuma o escopo do bloco e suas dependências. 2. Liste decisões e suposições. Não esconda dúvidas. 3. Proponha arquitetura, entidades, migrations, endpoints, permissões, telas e testes. 4. Divida o trabalho em tarefas pequenas e ordenadas. Durante a implementação: - Preserve multi-tenant, auditoria, integridade e versionamento. - Regras críticas devem estar no backend. - Não use mocks permanentes. - Implemente estados de loading, vazio, erro, sucesso, permissão e concorrência. - Adicione testes antes ou junto das regras. - Não avance deixando lint, typecheck, migration ou testes quebrados. Ao concluir: - Execute todos os testes e informe comandos/resultados. - Liste arquivos alterados. - Atualize documentação e contratos. - Relate riscos e pendências. - Prepare o repositório para auditoria independente pelo Codex. Agora implemente somente: [INSERIR BLOCO/MÓDULO].

## 21.1 Prompt de continuação por tarefa

PROMPT DE EXECUÇÃO Continue a partir do estado atual do repositório. Leia o plano e o relatório da última execução. Implemente apenas a próxima tarefa não concluída do módulo atual. Antes de alterar arquivos, confirme os critérios de aceite afetados. Depois, execute testes direcionados e a suíte relevante. Não modifique módulos fora do escopo, salvo dependência explícita e documentada.

## 21.2 Prompt para correção pelo Codex

PROMPT DE AUDITORIA Audite profundamente o módulo [NOME] do VetFlow. Não presuma que o código está correto. Verifique arquitetura, segurança multi-tenant, permissões, integridade, concorrência, migrations, contratos, regras de negócio, cálculos, UX, acessibilidade, performance e testes. Reproduza problemas quando possível. Para cada falha, informe severidade, impacto, arquivos, passos de reprodução e correção recomendada. Crie um teste que falhe antes da correção e passe depois. Não faça mudanças cosméticas enquanto existirem problemas críticos ou altos.

# 22. Matriz final de critérios de aceite do produto

| Dimensão | Critério |
| --- | --- |
| Isolamento | Usuário de uma organização não consegue consultar, inferir ou alterar dados de outra. |
| Prontuário | Registro finalizado preserva versão, autor, horário e adendos. |
| Agenda | Conflitos, escalas, bloqueios, recursos e status funcionam em desktop e mobile. |
| Atendimento | Fluxo completo do check-in à finalização, com rascunho e recuperação. |
| Internação | Prescrição e administração rastreáveis por horário, executor e lote. |
| Estoque | Saldo reconciliável integralmente por movimentos. |
| Financeiro | Faturas, pagamentos, estornos, caixa e comissões são auditáveis. |
| Documentos | PDFs têm versão, assinatura, dados completos e compartilhamento registrado. |
| Comunicação | Mensagem tem destinatário, consentimento, status e vínculo com evento. |
| Segurança | Sem segredo no repositório; uploads, sessões e permissões protegidos. |
| Operação | Logs, métricas, alertas, backups e recuperação documentados. |
| Qualidade | CI verde, cobertura adequada a riscos e testes E2E dos fluxos principais. |
| Usabilidade | Equipe clínica executa tarefas prioritárias com baixa carga cognitiva. |
| Comercialização | Nova organização pode ser configurada sem alterar o código-fonte. |

# 23. Riscos prioritários e mitigação

| Risco | Consequência | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Gerar tudo de uma vez | Código incoerente e integração frágil. | Entrega por módulos, contratos e auditoria a cada bloco. |
| Prontuário editável sem versão | Risco clínico e jurídico. | Imutabilidade após assinatura e adendos. |
| Permissão apenas no frontend | Vazamento e fraude. | Autorização obrigatória no backend e testes multi-tenant. |
| Estoque como saldo editável | Divergências não rastreáveis. | Ledger de movimentos imutáveis. |
| Financeiro com float | Erros de centavos e conciliação. | Decimal/centavos inteiros e testes. |
| Automação clínica excessiva | Decisões inseguras. | IA apenas assistiva, revisão profissional. |
| Customização por cliente no código | Produto impossível de escalar. | Configuração, templates e feature flags. |
| Falta de piloto real | UX inadequada. | Uso precoce na 4 Patas e feedback estruturado. |
| Sem observabilidade | Falhas difíceis de detectar. | Logs, métricas, tracing e alertas desde o núcleo. |

# 24. Apêndice — Histórias de usuário prioritárias

Como recepcionista, quero localizar tutor pelo nome, CPF ou telefone para não criar cadastros duplicados.

Como recepcionista, quero ver horários livres por profissional e sala para agendar sem conflito.

Como veterinário, quero visualizar alertas antes de prescrever para reduzir riscos.

Como veterinário, quero salvar rascunho automaticamente para não perder o prontuário.

Como auxiliar, quero ver medicações atrasadas para priorizar cuidados.

Como estoquista, quero rastrear produto por lote e validade para evitar uso inadequado.

Como financeiro, quero estornar sem apagar o lançamento para manter auditoria.

Como gestor, quero comparar faturamento e margem por unidade sem expor custos a todos.

Como tutor, quero receber documentos e lembretes no canal autorizado.

Como suporte, quero investigar um erro usando correlation_id sem acessar dados desnecessários.

# 25. Apêndice — Cenários de teste ponta a ponta

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Novo cliente | Criar tutor e pet, agendar, confirmar, check-in, triagem, consulta, receita, cobrança PIX, retorno e mensagem. |
| Duplicidade | Tentar cadastrar tutor com telefone existente; apresentar candidatos e manter decisão humana. |
| Conflito de agenda | Agendar mesmo profissional no mesmo horário; bloquear e permitir encaixe apenas com permissão. |
| Concorrência clínica | Dois profissionais editam o mesmo rascunho; detectar versão e impedir perda silenciosa. |
| Alergia | Prescrever item relacionado a alerta; exibir aviso e exigir justificativa quando permitido. |
| Exame crítico | Registrar resultado crítico; alertar responsável e exigir confirmação de leitura. |
| Internação | Admitir, prescrever, checar doses, atrasar uma tarefa, evoluir, trocar plantão e dar alta. |
| Lote vencido | Tentar consumir lote vencido; bloquear e sugerir lote válido. |
| Estorno | Receber parcialmente, cancelar item, estornar e recalcular caixa/comissão. |

# 26. Encerramento e próxima ação

A primeira execução recomendada é o Bloco 0: fundação do monorepo, autenticação, multiempresa, unidades, usuários, permissões, auditoria e design system. Em seguida, construir cadastros, agenda e atendimento na ordem estabelecida.

PRÓXIMO COMANDO AO ANTIGRAVITY Implemente o Bloco 0 desta especificação. Primeiro entregue o plano técnico, a árvore do repositório, o modelo inicial de dados, a matriz de permissões e os critérios de aceite. Somente depois inicie o código.

# 27. Atualização de escopo — Versão 2.0

Esta versão substitui a Versão 1.0 como fonte de verdade do projeto. Todo agente deve considerar as seções anteriores em conjunto com as ampliações abaixo. Em caso de conflito, prevalece a regra mais recente e mais específica desta Versão 2.0.

## 27.1 Novos domínios oficiais

Módulo de laboratório interno, com coleta, rastreabilidade, execução, validação e laudo.

Módulo fiscal e central de integração contábil.

Portal da contabilidade com login, permissões e documentos organizados por competência.

Contas a pagar e contas a receber automatizados e integrados aos demais módulos.

Estoque inteligente fracionado, com baixa automática por serviço, procedimento, exame, internação e venda.

Gestão de prestadores, plantões, comissões, repasses, documentos fiscais e portal individual.

Integração PagHealth para transações, conciliação, taxas, recebíveis, webhooks e splits.

Portal do tutor em web responsiva e aplicativo/PWA.

Modo TV da internação e operação móvel do plantonista.

Módulo de documentos inteligentes com preenchimento automático, versionamento e assinaturas eletrônicas.

## 27.2 Regra de evolução do escopo

Toda nova ideia aprovada deve ser incluída primeiro no REGISTRO_DE_ESCOPO.md, receber identificador, módulo responsável, prioridade, dependências e versão-alvo. O Antigravity não deve implementar ideias mencionadas informalmente sem que estejam registradas em especificação aprovada.

# 28. Mapa oficial de módulos da plataforma

| Código | Módulo | Responsabilidade principal |
| --- | --- | --- |
| 00 | Fundação, segurança e configurações | Autenticação, multiempresa, multiunidade, permissões, auditoria, integrações. |
| 01 | Cadastros centrais | Tutores, pacientes, responsáveis, profissionais, fornecedores, serviços e recursos. |
| 02 | Agenda e recepção | Disponibilidade, agendamentos, check-in, fila, confirmação e chegada à clínica. |
| 03 | Atendimento clínico | Triagem, anamnese, exame, diagnóstico, conduta, receita, exames e alta. |
| 04 | Internação e modo TV | Leitos, prescrições, tarefas, parâmetros, alertas, boletins, visitas e alta. |
| 05 | Laboratório interno | Amostras, filas, equipamentos, resultados, laudos e insumos. |
| 06 | Imagem e exames externos | Pedidos, agenda de imagem, anexos, laudos e integração externa. |
| 07 | Estoque inteligente e farmácia | Lotes, fracionamento, fichas técnicas, baixa automática e controlados. |
| 08 | Compras e fornecedores | Cotações, pedidos, recebimento, notas de entrada e contas a pagar. |
| 09 | Financeiro e caixa | Orçamentos, caixa, contas a pagar/receber, conciliação, DRE e inadimplência. |
| 10 | Fiscal | Documentos fiscais, regras tributárias, emissão, cancelamento e exportações. |
| 11 | Portal da contabilidade | Competências, documentos, conferência, pendências e relatórios. |
| 12 | Prestadores e força de trabalho | Contratos, escalas, plantões, presença, comissões, notas e repasses. |
| 13 | Portal do prestador | Ponto/presença, plantões, tarefas, internação, valores e documentos. |
| 14 | PagHealth e pagamentos | Transações, webhooks, conciliação, taxas, recebíveis, links e splits. |
| 15 | Planos, convênios e assinaturas | Coberturas, carências, recorrência, autorizações e consumo. |
| 16 | Portal do tutor | Cadastro, pets, agenda própria, histórico, vacinas, pagamentos e jornada até a clínica. |
| 17 | Documentos e assinaturas | Modelos inteligentes, preenchimento, envio, assinatura e evidências. |
| 18 | Comunicação e CRM | WhatsApp, e-mail, lembretes, campanhas, consentimentos e histórico. |
| 19 | Relatórios, BI e IA | Indicadores, alertas, previsão, análise operacional e apoio clínico. |
| 20 | Administração global | Configurações, catálogo, permissões, logs, integrações e suporte. |

# 29. Módulo 16 — Portal do Tutor

O Portal do Tutor será uma experiência separada do painel interno. Ele deve funcionar em navegador responsivo e ser preparado para aplicativo/PWA, usando a mesma API e o mesmo modelo de permissões. O tutor visualiza somente dados próprios e dados dos animais aos quais possui vínculo ativo.

## 29.1 Cadastro e acesso

Cadastro autônomo do tutor com nome, CPF, telefone, e-mail, endereço, senha, aceite de termos e consentimentos.

Validação de telefone e e-mail por código; recuperação de senha; autenticação biométrica no aplicativo quando suportada.

Detecção de cadastro existente por CPF, telefone ou e-mail, evitando duplicação. O usuário deve reivindicar ou vincular o cadastro já existente mediante validação.

Cadastro de um ou mais animais com foto, nome, espécie, raça, sexo, nascimento estimado, cor, peso informado, microchip, alertas e observações.

Fluxo de aprovação quando o animal já existir na clínica ou quando houver conflito de responsável.

Possibilidade de adicionar responsável secundário, compartilhar acesso e revogar compartilhamento.

## 29.2 Página inicial

Cartões dos animais, próximos agendamentos, pendências, lembretes de vacinação, documentos aguardando assinatura e valores a pagar.

Botões rápidos: Marcar atendimento, Estou indo para a clínica, Pagar, Enviar documento, Ver vacinas e Falar com a clínica.

Notificações de exames liberados, boletins de internação, retornos e cobranças.

## 29.3 Agenda própria do tutor

O tutor não visualiza a agenda interna, nomes de outros pacientes, ocupação de profissionais ou bloqueios. O sistema apresenta apenas opções de datas e horários calculadas pelo backend conforme serviço, unidade, profissional opcional, duração, espécie e regras da clínica.

Marcar consulta, retorno, vacinação, exames, banho/tosa e outros serviços habilitados pela clínica.

Selecionar animal, unidade, serviço, motivo, profissional quando permitido, data e horário disponível.

Responder perguntas prévias configuradas por serviço e anexar fotos ou documentos.

Reagendar ou cancelar conforme política e prazo configurados.

Entrar em lista de espera e aceitar antecipação de horário.

Receber confirmação e lembretes, realizar pré-check-in e acompanhar status da solicitação.

## 29.4 Perfil individual do animal

Dados cadastrais, foto, identificação, tutor(es), alertas públicos autorizados e QR Code.

Linha do tempo com atendimentos liberados, exames, receitas, documentos, procedimentos, internações e vacinações.

Exames anexados ou laudos validados aparecem automaticamente quando o profissional marcar o item como liberado ao tutor.

Arquivos sensíveis podem exigir aceite, senha ou validação adicional.

Carteira virtual de vacinação com vacina, fabricante, lote, validade, data, reforço, estabelecimento e profissional responsável.

Possibilidade de baixar comprovantes e compartilhar itens específicos.

## 29.5 QR Code público e carteira física

Cada animal poderá possuir um QR Code permanente impresso na carteira física. O QR Code deve apontar para uma URL pública não adivinhável e revogável. A página pública não exige login, mas mostra apenas informações autorizadas pelo tutor e pela clínica.

Foto, nome do animal, espécie, raça e identificação básica.

Status de vacinação e registros de vacinas autorizados, sem revelar dados financeiros ou prontuário completo.

Contato de emergência opcional e mensagem de animal perdido, quando ativada.

Validação visual de autenticidade do registro e data da última atualização.

Botão para o tutor revogar, regenerar ou alterar a visibilidade do QR Code.

## 29.6 Pagamentos pelo portal

Visualizar orçamentos, cobranças, parcelas, recibos, notas e pagamentos pendentes.

Pagar por PIX, link, cartão ou métodos disponibilizados pela integração PagHealth.

Pagamento total ou parcial apenas quando permitido pela clínica.

Atualização automática do status por webhook, sem depender de confirmação manual.

Exibir valor bruto, descontos, juros, parcelas, status e comprovante; nunca mostrar regras internas de split ou comissão.

## 29.7 Ação “Estou indo para a clínica”

O tutor escolhe o animal e informa o motivo: atendimento agendado, urgência, retirada de produto/exame ou outro.

O sistema estima chegada usando localização somente com consentimento e nunca exige compartilhamento contínuo.

A recepção recebe aviso com previsão, telefone, paciente, motivo e alertas relevantes.

O recurso não garante atendimento imediato e deve exibir orientação configurável para emergências.

A chegada pode gerar pré-check-in, mas a recepção confirma o check-in definitivo.

## 29.8 Outros recursos previstos

Atualização cadastral sujeita a validação quando alterar dados críticos.

Solicitação de segunda via, documentos, receitas e resultados.

Acompanhamento de internação por boletins aprovados, fotos autorizadas e mensagens.

Consentimentos, assinaturas, preferências de comunicação e gestão de privacidade.

Canal de suporte, avaliação do atendimento e notificações configuráveis.

# 30. Ampliação do Módulo 04 — Internação, modo TV e execução pelo plantonista

## 30.1 Modo TV da internação

O modo TV é um painel operacional em tela cheia, legível à distância e sem dados financeiros. Deve possuir autenticação de dispositivo, sessão restrita e configuração por setor. Não deve expor telefone, CPF ou informações desnecessárias do tutor.

Exibir pacientes internados por baia/leito, foto ou avatar, nome, espécie, criticidade, isolamento e veterinário responsável.

Linha do tempo em tempo real com próximas medicações, parâmetros, alimentação, exames, procedimentos e tarefas.

Eventos próximos mudam de cor progressivamente: futuro, atenção, no horário, atrasado e crítico.

Quando uma medicação ou tarefa obrigatória atingir o horário, o cartão deve piscar em vermelho e emitir sinal sonoro.

O alerta permanece até haver ação válida: administrado, não administrado com justificativa, adiado mediante permissão ou cancelado pelo veterinário.

O simples clique na TV não confirma execução. A confirmação deve ocorrer no Portal do Prestador autenticado, identificando executor, data/hora e dispositivo.

Modo silencioso temporário somente com permissão e registro de auditoria; alertas críticos não podem ser silenciados indefinidamente.

Reconexão automática, relógio sincronizado no servidor, atualização por WebSocket e fallback por polling.

Em falha de internet, indicar claramente que os dados podem estar desatualizados e manter a última grade visível sem permitir confirmação falsa.

## 30.2 Portal operacional do auxiliar/plantonista

Lista dos pacientes e tarefas atribuídos ao plantão atual.

Leitura da prescrição vigente, sem permissão para criar ou alterar prescrição médica.

Registro de administração com checagem de paciente, medicamento, dose, via, horário e observação.

Registro de parâmetros, alimentação, eliminações, balanço hídrico, dor, comportamento e intercorrências.

Anexar fotos, vídeos curtos e arquivos conforme política da clínica.

Leitura e registro por QR Code do leito, paciente ou medicamento como camada adicional de segurança.

Permitir registrar “não administrado” somente com motivo obrigatório; eventos relevantes notificam o veterinário.

Bloquear registro retroativo além da janela configurada, salvo autorização e justificativa.

Funcionar em celular e tablet; considerar fila offline controlada, com carimbo local e reconciliação segura.

## 30.3 Prescrição, aprazamento e segurança

A prescrição é criada, alterada, suspensa ou cancelada apenas por médico veterinário autorizado.

Toda alteração gera nova versão, preservando a anterior e registrando autor, motivo e horário.

O aprazamento gera tarefas; alterações futuras não podem apagar administrações já registradas.

Aplicar os “certos” da medicação: paciente, medicamento, dose, via, horário, registro e responsável.

Dose em mL deve ser calculada a partir de concentração e dose prescrita, mas sempre exibida para conferência humana.

Alertar sobre alergias, duplicidades, dose fora de faixa configurada e interação cadastrada, sem substituir decisão médica.

## 30.4 Boletim de internação com aprovação

O auxiliar cria um rascunho estruturado com alimentação, eliminações, comportamento, parâmetros, medicações e observações autorizadas.

O sistema pode montar texto inicial a partir dos registros, sempre marcado como rascunho não enviado.

O veterinário recebe fila de aprovação, revisa, edita, acrescenta orientação e aprova ou devolve para correção.

Somente boletim aprovado pode ser enviado ao tutor por portal, WhatsApp ou e-mail.

Registrar versão enviada, autor do rascunho, aprovador, alterações, horário, canal e status de entrega.

Fotos e vídeos exigem seleção e aprovação explícita; dados internos, custos e anotações privadas não entram automaticamente.

# 31. Módulo 17 — Documentos inteligentes e assinaturas

## 31.1 Biblioteca de modelos

Upload de DOCX, PDF ou imagem escaneada como fonte de modelo.

Conversão assistida para modelo digital editável, preservando a aparência quando possível.

Mapeamento de campos dinâmicos: tutor, paciente, profissional, unidade, atendimento, internação, valores, datas e testemunhas.

Editor visual com campos de texto, seleção, checkbox, data, assinatura, rubrica, anexos e cláusulas condicionais.

Versionamento obrigatório do modelo. Documentos já assinados permanecem ligados à versão original.

Modelos por categoria: consentimento, internação, alta, recusa, anestesia, cirurgia, autorização, declaração, encaminhamento e outros.

## 31.2 Geração e preenchimento automático

Ao gerar documento, o sistema preenche automaticamente dados existentes e destaca campos ausentes.

O usuário revisa antes de enviar; campos críticos não podem ser alterados por perfil não autorizado.

Dados devem vir de fonte identificável e o documento deve registrar os identificadores dos registros utilizados.

Permitir gerar PDF final, imprimir, enviar para assinatura e anexar ao prontuário.

## 31.3 Assinatura do tutor

Assinatura dentro do Portal do Tutor ou por link seguro de uso limitado.

Exibir o documento integral antes da assinatura e exigir aceite explícito.

Capturar evidências: identidade autenticada, data/hora, IP, dispositivo, versão do documento e hash do arquivo.

Permitir assinatura desenhada ou método eletrônico disponível; não prometer validade jurídica superior ao método efetivamente implementado.

Após assinatura, bloquear alterações silenciosas. Qualquer correção exige nova versão e novo fluxo de assinatura.

## 31.4 Assinatura do veterinário

Assinatura eletrônica autenticada no sistema e, quando necessário, integração futura com certificado digital.

Regras diferentes por tipo documental e exigência legal/profissional.

Exibir nome, CRMV, UF, data/hora e selo de integridade.

Revogação ou retificação deve produzir documento complementar, nunca apagar o original.

# 32. Módulo 05 — Laboratório interno

## 32.1 Fluxo ponta a ponta

Veterinário solicita exame no atendimento ou internação.

Sistema cria pedido, cobrança e previsão de materiais, sem efetuar baixa definitiva antes do evento configurado.

Equipe coleta amostra e imprime etiqueta com identificador único e código de barras/QR Code.

Amostra entra na cadeia de custódia com coletor, horário, material, recipiente, condição e localização.

Laboratório recebe, aceita ou rejeita com motivo.

Exame entra na fila do equipamento ou bancada.

Resultado é digitado, importado ou integrado ao equipamento.

Regras sinalizam valores críticos e necessidade de repetição.

Responsável técnico valida e assina o laudo.

Laudo é anexado ao prontuário, disponibilizado ao tutor quando autorizado e contabilizado no financeiro.

## 32.2 Páginas e recursos

Painel de pedidos: aguardando coleta, coletado, recebido, em processamento, pendente, concluído, validado, liberado e rejeitado.

Bancada/fila por setor: hematologia, bioquímica, urinálise, parasitologia e outros.

Cadastro de exames, valores de referência por espécie/idade, métodos, equipamento, prazo, preço e ficha técnica de consumo.

Controle de amostras, etiquetas, alíquotas, armazenamento, descarte e repetição.

Editor de resultado com unidades, intervalos, flags, comentários, anexos e imagens.

Laudo padronizado, assinatura, histórico de versões e comunicação de valores críticos.

Controle de qualidade, calibração, manutenção e registros dos equipamentos.

Integração com estoque para reagentes, tubos, lâminas, ponteiras, controles e demais insumos.

# 33. Ampliação do Módulo 07 — Estoque inteligente e fracionado

## 33.1 Unidades e conversões

Cada item deve possuir unidade de compra, unidade de estoque e unidade de consumo, com fator de conversão auditável. Exemplos: caixa → frasco → mL; pacote → unidade; frasco → comprimido; rolo → centímetro; caixa → par de luvas.

| Item | Compra | Estoque | Consumo | Exemplo de baixa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicamento líquido | Frasco 100 mL | mL | mL | 2,5 mL |
| Seringa | Caixa com 100 | unidade | unidade | 1 unidade |
| Luva | Caixa com 100 unidades | unidade ou par | par | 1 par |
| Reagente | Kit 50 testes | teste | teste | 1 teste |
| Comprimido | Caixa com 20 | comprimido | fração permitida | 0,5 comprimido |

## 33.2 Fichas técnicas de consumo

Cada serviço, procedimento, exame, cirurgia, internação ou pacote pode possuir uma composição padrão de insumos.

Ao registrar execução, o sistema apresenta a composição e permite confirmar consumo real conforme permissão.

Itens variáveis, como medicamento em mL, recebem quantidade calculada ou informada.

Baixa deve respeitar lote, validade, FEFO, localização e disponibilidade.

Divergência, desperdício, quebra, contaminação, perda ou devolução exigem motivo e auditoria.

Cancelamento do procedimento deve estornar apenas o que não foi efetivamente consumido; o sistema não pode presumir devolução física.

## 33.3 Momento da baixa

A configuração deve permitir reserva no pedido/prescrição e baixa definitiva na execução. Para atendimento, a baixa ocorre quando o procedimento é marcado como realizado ou a medicação como administrada. Para internação, ocorre na checagem válida. Para laboratório, ocorre no processamento ou conclusão conforme o insumo. Para venda, ocorre na confirmação da saída.

## 33.4 Alertas e automação

Estoque mínimo, estoque ideal, cobertura em dias, validade, lote em quarentena e divergência de consumo.

Sugestão de compra baseada em consumo, agenda futura, sazonalidade e prazo do fornecedor.

Custo por atendimento, procedimento, exame e paciente.

Inventário cíclico, contagem por localização, conferência dupla de controlados e trilha completa.

# 34. Financeiro automatizado, fiscal, contabilidade e PagHealth

## 34.1 Contas a receber

Criação automática a partir de atendimento, internação, laboratório, venda, plano, mensalidade ou cobrança avulsa.

Parcelas, vencimentos, recebimentos parciais, descontos, juros, multas, estornos, renegociação e baixa.

Conciliação automática com PagHealth e identificação de transações não associadas.

Separação entre competência, data da venda, data do recebimento e previsão de liquidação.

Não duplicar receita quando uma venda parcelada gera recebimentos em meses posteriores.

## 34.2 Contas a pagar

Criação a partir de compra, nota recebida, contrato, recorrência, imposto, folha, prestador ou lançamento autorizado.

Fluxo de aprovação, vencimento, centro de custo, categoria, fornecedor, anexo, pagamento e comprovante.

Parcelas, recorrência, juros, multas, previsão de caixa e conciliação bancária.

Contas de prestadores podem depender de fechamento, nota fiscal e aprovação.

## 34.3 Módulo fiscal

Configuração por empresa, unidade, município, regime, CNAE e natureza da operação.

Produtos e serviços com códigos fiscais, regras e alíquotas configuráveis.

Emissão, consulta, cancelamento, substituição e armazenamento de documentos fiscais por provedor compatível.

Conciliação entre documento fiscal, atendimento/venda, pagamento e repasse.

Regras tributárias devem ser configuráveis e validadas por contador; não devem ser codificadas como verdades permanentes.

## 34.4 Portal da contabilidade

Login próprio com acesso mínimo necessário e segregação por clínica/empresa.

Painel por competência com faturamento, notas emitidas/recebidas, contas pagas, recebimentos, extratos, prestadores, pró-labore, impostos e pendências.

Central de documentos com status: aguardando, recebido, conferido, divergente, corrigido e encerrado.

Exportação em formatos acordados, relatórios e anexos; sem acesso ao conteúdo clínico que não seja necessário.

Canal de solicitações e respostas com prazo, responsável e histórico.

## 34.5 Integração PagHealth

Credenciais e chaves armazenadas em cofre de segredos, nunca no repositório ou frontend.

Ambientes de homologação e produção separados.

Webhooks autenticados, idempotentes, persistidos e reprocessáveis.

Importar transação, valor bruto, taxa, valor líquido, parcelas, bandeira/método, previsão, liquidação, estorno, chargeback e recebedores conforme API disponível.

Vincular transação à cobrança por identificadores e estratégias de conciliação.

Painel de falhas, eventos não associados, divergências e reprocessamento.

Executar split somente quando a API, contrato e regra aprovada permitirem; caso contrário, registrar instrução de repasse manual.

Qualquer split deve ter idempotência, limite, aprovação configurável, confirmação do provedor e trilha de auditoria.

# 35. Módulos 12 e 13 — Gestão e Portal do Prestador

## 35.1 Perfis atendidos

Médicos veterinários PJ ou sócios prestadores.

Auxiliares e plantonistas.

Funcionários CLT, quando aplicável.

Recepção, banho e tosa, laboratório e outros prestadores.

## 35.2 Escalas, presença e ponto

O sistema deve diferenciar ponto trabalhista, confirmação de presença, registro de plantão e execução de serviço. A configuração e os textos não podem presumir vínculo empregatício para todos os usuários.

Escala, disponibilidade, aceite, troca, falta, atraso e cobertura de plantão.

Entrada, saída e intervalo para perfis configurados, com localização e dispositivo somente quando legalmente e operacionalmente aprovados.

Solicitação de ajuste, justificativa e aprovação do gestor.

Fechamento por período e exportação.

## 35.3 Valores, comissões e repasses

Regras por profissional, serviço, procedimento, produto, plantão, unidade e período.

Visão em tempo real de valores provisórios, confirmados, retidos, estornados, pagos e pendentes.

A comissão deve ter evento de aquisição configurável: execução, pagamento recebido, fim do prazo de estorno, aprovação ou nota fiscal recebida.

Fechamento com memória de cálculo, divergências, descontos autorizados, anexos, aprovação e comprovante.

Prestador envia nota fiscal e acompanha status de conferência e pagamento.

## 35.4 Permissões clínicas no portal

Auxiliar registra somente tarefas delegadas e dados permitidos; não diagnostica, prescreve ou altera conduta médica.

Veterinário acessa atendimentos e internações sob sua responsabilidade conforme regras da unidade.

Toda ação clínica é identificada por usuário, perfil, data/hora e dispositivo.

# 36. Extensões obrigatórias do modelo de dados

| Domínio | Entidades mínimas |
| --- | --- |
| Portal do tutor | TutorAccount, PetAccessGrant, PublicPetProfile, PublicQrToken, TutorNotification, TutorJourneyEvent |
| Internação | Hospitalization, Bed, PrescriptionVersion, MedicationTask, CareTask, ParameterRecord, BulletinDraft, BulletinApproval |
| Laboratório | LabOrder, Specimen, SpecimenEvent, LabTest, LabResult, LabResultVersion, LabReport, Equipment, QualityControl |
| Documentos | DocumentTemplate, TemplateVersion, FieldDefinition, GeneratedDocument, SignatureRequest, SignatureEvidence |
| Estoque | StockItem, UnitConversion, Lot, StockLocation, ConsumptionRecipe, ConsumptionRecipeItem, Reservation, StockMovement |
| Financeiro | Receivable, Payable, Installment, Payment, Reconciliation, ProviderSettlement, CommissionEntry |
| Fiscal/contábil | FiscalDocument, TaxConfiguration, AccountingPeriod, AccountingDocument, AccountingRequest |
| PagHealth | PaymentProviderAccount, ProviderTransaction, ProviderWebhookEvent, SplitInstruction, SettlementEvent |
| Prestadores | ProviderProfile, ContractRule, Shift, AttendanceRecord, TimesheetAdjustment, ProviderInvoice |

Todas as entidades transacionais devem carregar tenant_id/clinic_id, created_at, created_by e metadados de auditoria. Registros clínicos, financeiros, fiscais e assinados devem ser versionados ou cancelados, nunca sobrescritos sem histórico.

# 37. Segurança, privacidade e continuidade operacional

Princípio do menor privilégio em todos os portais.

Isolamento rigoroso entre clínicas e unidades; testes automáticos de vazamento entre tenants.

URLs públicas de QR Code com tokens longos, revogáveis, sem IDs sequenciais.

Criptografia em trânsito e em repouso para dados e segredos sensíveis.

Webhooks idempotentes e assinados; proteção contra replay quando suportada.

Logs não devem armazenar chaves, senhas, dados completos de cartão ou documentos sensíveis desnecessários.

Backup, restauração testada, fila de eventos, retentativas e painéis de indisponibilidade.

Consentimentos e preferências com versão, finalidade, data e mecanismo de revogação.

Portal da TV com dados mínimos e bloqueio automático de configurações.

# 38. Novos cenários ponta a ponta obrigatórios

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Tutor novo | Tutor cria conta, cadastra pet, valida vínculo, agenda consulta, recebe confirmação, informa que está indo, faz check-in e paga pelo portal. |
| Exame liberado | Veterinário solicita, laboratório coleta e processa, responsável valida, laudo entra no prontuário e aparece no perfil do animal para o tutor. |
| Vacina e QR | Clínica aplica vacina, estoque baixa insumos e dose, carteira virtual atualiza e QR público exibe somente o registro autorizado. |
| Internação e TV | Prescrição gera tarefas, TV alerta, auxiliar confirma no portal, estoque baixa mL e materiais, veterinário acompanha e auditoria registra. |
| Boletim | Auxiliar gera rascunho, veterinário edita/aprova, tutor recebe e visualiza no portal. |
| Documento | Modelo é convertido, dados são preenchidos, tutor e veterinário assinam, hash e evidências são guardados e PDF é anexado. |
| PagHealth | Cobrança paga, webhook chega duas vezes, sistema processa uma vez, concilia, calcula repasse e atualiza contas a receber. |
| Contabilidade | Competência fecha, documentos são agrupados, contador confere, aponta divergência e clínica corrige mantendo histórico. |
| Prestador | Plantonista registra presença e tarefas; veterinário acompanha comissão provisória e recebe fechamento após pagamento/validação. |

# 39. Instrução adicional para o Antigravity

Antes de implementar qualquer um dos módulos ampliados nesta versão, o agente deve produzir: mapa de telas, matriz de permissões, modelo de dados, contratos de eventos, critérios de aceite, plano de migração, estratégia de testes e lista de dependências. A interface nunca deve ser construída isoladamente das regras de backend, auditoria, estoque, financeiro e notificações correspondentes.

Nenhuma integração real deve ser ativada com chaves de produção durante geração inicial. Criar adaptadores, contratos e ambiente de homologação; usar segredos por variável/cofre; validar com documentação oficial da API fornecida pela clínica.

# 40. Registro de alterações da Versão 2.0

| ID | Alteração | Status |
| --- | --- | --- |
| V2-001 | Inclusão do Portal do Tutor completo | Aprovado |
| V2-002 | Carteira virtual e QR Code público controlado | Aprovado |
| V2-003 | Pagamento e jornada “Estou indo” no portal | Aprovado |
| V2-004 | Modo TV da internação com alertas persistentes | Aprovado |
| V2-005 | Portal operacional do auxiliar/plantonista | Aprovado |
| V2-006 | Boletim com aprovação veterinária | Aprovado |
| V2-007 | Documentos inteligentes e assinaturas | Aprovado |
| V2-008 | Laboratório interno | Aprovado |
| V2-009 | Estoque fracionado com baixa automática | Aprovado |
| V2-010 | Fiscal, contabilidade, contas e PagHealth | Aprovado |
| V2-011 | Gestão e Portal do Prestador | Aprovado |

Itens lembrados posteriormente devem receber novo identificador e entrar em uma versão 2.x ou 3.0, conforme impacto arquitetural.